Phần 1- Phân tích

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | Detailed appropriately - Chi tiết vừa đủ theo vị trí | Thẻ ở trên cùng (ưu tiên làm trước) bắt buộc phải có mô tả chi tiết và tiêu chí nghiệm thu rõ ràng để Developers bắt tay vào làm ngay |
| H2 | Sai | Prioritized - Sắp xếp theo giá trị | Tính năng "Tự động chia tiền" mang lại giá trị cốt lõi cao hơn cho luồng đặt xe ghép nên phải được ưu tiên xếp trên tính năng phụ trợ "Đổi màu giao diện" |
| H3 | Đúng |  | Thẻ nằm ở cuối Backlog (mức độ ưu tiên thấp) chỉ cần mô tả khái quát và ước lượng thô để tránh lãng phí thời gian phân tích chi tiết quá sớm |
| H4 | Sai | Quyền hạn của Product Owner | Dù lý do là "cần làm gấp", Developer vẫn không được tự ý thêm và sắp xếp thẻ vì Product Backlog là nguồn sự thật duy nhất do duy nhất PO quản lý |
| H5 | Sai | Tiêu chuẩn "Done" | Thẻ mới code xong mà chưa qua bước kiểm thử (test) để đảm bảo chạy đúng thì chưa đạt tiêu chuẩn hoàn thiện để vào cột Done |

Phần 2 – Sửa lỗi

- H1: Product Owner (Đức) cần bổ sung User Story và các Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) chi tiết vào thẻ để Developers có đủ thông tin thực hiện.

- H2: Kéo thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" lên vị trí cao hơn thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội" trong cột Product Backlog.

- H4: Developer (Tú) trao đổi vấn đề tối ưu bản đồ với PO (Đức) để Đức trực tiếp tạo thẻ, đánh giá giá trị và sắp xếp vị trí phù hợp trong Backlog.

- H5: Cấu trúc lại bảng thành: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Testing (hoặc Review/QA) → Done